Kołobrzeg, dnia 30.10.2024 r.

DIP.IV.5212.2.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 351 67 65

e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu elementów infrastruktury technicznej na Falochronie Zachodnim w Kołobrzegu umożliwiających rozszerzenie dotychczasowego sposobu użytkowania o funkcję turystyczną, tj. ruch pieszy na koronie Falochronu Zachodniego oraz na ścieżce dojściowej w obrębie wydmy plażowej w Porcie Kołobrzeg pn. „Rozszerzenie zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego w Kołobrzegu”.

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia:**

1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z Koncepcją programowo-
- przestrzenną rozszerzenia zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego
w Kołobrzegu, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.09.2023r. wydaną przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg, niniejszą umową (w szczególności ust. 8 poniżej), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia.
2. Dokumentacja projektowa winna być na etapie jej opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiór dokumentacji przez Zamawiającego, nie pozbawia jednakże Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub udzielonej gwarancji lub rękojmi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub procedury zgłoszeniowej robót. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego w ww. postępowaniu w pełnym zakresie, w szczególności przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót, a także kompletowanie i składanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w tym również w ew. postępowaniu odwoławczym. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po jego uzyskaniu.
4. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania oraz przeprowadzenia procedury uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub procedury zgłoszeniowej robót poza załącznikami do niniejszej umowy przygotowuje i zapewnia Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej (4 egz.) i w wersji elektronicznej ( 1 egz.).
6. Wykonawca dostarcza dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. W ramach wykonywania elementów infrastruktury technicznej przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1) wykonanie stalowej barierki zabezpieczającej przed wtargnięciem osób postronnych na narzut kamienny i na ostrogi skarpy wschodniej falochronu; całkowita długość zabezpieczenia jest rzędu 492 m, w tym wzdłuż krawędzi korony ca 334 m; przewidywana wysokość barierki nie mniejsza niż 1,1 m;

2) wykonanie murku oporowego na przedłużeniu parapetu po stronie zachodniej korony falochronu, zabezpieczającego koronę falochronu przed zasypywaniem piaskiem z wydmy; przewidywana długość murku ca 90 m o wysokości nie większej niż wysokość istniejącego parapetu;

3) wykonanie bramy wjazdowej na koronie falochronu, odgradzającej teren wojskowy przed wtargnięciem osób postronnych; przewiduje się wykonanie bramy o konstrukcji stalowej drucianej o wysokości nie przekraczającej 2,2 m;

4) wykonanie utwardzenia nawierzchni na ścieżce dojściowej; nawierzchnię stanowić będzie geokrata wysokości 25 cm wypełniona tłuczniem i ułożona poprzez geowłókninę filtracyjną na piasku wydmy; przewidywana szerokość dojścia nie większa niż w stanie obecnym;

5) wykonanie ogrodzenia po obu stronach dojścia, wykonanego z tzw. siatki leśnej
o wysokości nie przekraczającej 2,2 m; przy czym, ogrodzenie w rejonie ścieżki po stronie zachodniej (od strony terenu zamkniętego) zostanie wydłużone wzdłuż podstawy wydmy o ca 10 m do 20 m;

6) wykonanie siedziska w postaci ławy betonowej w rejonie czoła korony falochronu
przylegającej do parapetu oraz wzdłuż projektowanego murku oporowego; przewidywana długość siedziska na czole korony falochronu będzie rzędu 17,5 m, a wzdłuż murku oporowego na całej jego długości.

7) wykonanie ogrodzenia modułowego wokół wieży radarowej oraz agregatu do niej przynależnego, z dwoma bramami wjazdowymi oraz drutem kolczastym u góry.

Powyższe zostanie uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.

* 1. **Termin wykonania zamówienia**

 Termin realizacji umowy: **6** miesięcy od dnia podpisania umowy.

* 1. **Sposób przygotowania oferty**

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę (skan oryginału w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną) należy załączyć do oferty. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.

W przypadku spółek cywilnych oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników. W przypadku gdy ofertę podpisze jeden ze wspólników spółki cywilnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo(-a) udzielone przez pozostałych wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, pozostałe oferty wiążą Wykonawców zgodnie z terminem związania ofertą.

1. **Kryterium oceny ofert**

 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100 %.

Oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą. Punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

 najniższa cena ofertowa brutto

 (wśród ofert niepodlegających odrzuceniu)

**C** = ------------------------------------ x 100 pkt

 cena oferty badanej

1. **Miejsce, sposób i termin składania ofert:**

Oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Rozszerzenie zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego w Kołobrzegu**”, należy złożyć **w terminie do dnia 21.11.2024 r. do godz. 10:00**

* osobiście w sekretariacie Zamawiającego (ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg),
* pocztą tradycyjną lub kurierską – w siedzibie Zamawiającego (ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg).

Ofertę można również złożyć za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule e-maila wpisując „Zapytanie ofertowe –„Rozszerzenie zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego w Kołobrzegu”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału oferty winien być zapisany w formacie PDF) zaleca się przesłać **zaszyfrowaną hasłem** uniemożliwiającym otwarcie oferty (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (godz. 10:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (godz.11:00), odrębnym e-mailem **należy przesłać** **hasło** do otwarcia oferty. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wezwać do uzupełnienia oferty.

**9.** Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie (wzór oświadczenia został ujęty w Formularzu ofertowym).

**10.** Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

2) spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

3) spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1-3 Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór został ujęty w Formularzu ofertowym.

**11.** Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:

1) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

2) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym,

3) oferta nie została złożona na Formularzu ofertowym albo została złożona niezgodnie z Zapytaniem ofertowym,

4) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie pkt 9,

5) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu.

**12.** Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego i złożone w sposób w nim określony. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**13.** Zamawiający za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze lub o zamknięciu Zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oraz umieści informację na stronie internetowej. W przypadku wyboru Państwa oferty, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy. Jeżeli umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentu załączonego do oferty (stosownego rejestru), przed podpisaniem umowy należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisania umowy udzielone przez osobę umocowaną. Obowiązek niniejszy dotyczy także przypadku, gdy wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej reprezentuje jeden z umocowanych wspólników.

**14.** Zamawiający może zakończyć Zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania lub zmiany warunków niniejszego Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert.

**15.** Otwarcie ofert odbędzie się dnia **21.11.2024 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Spółki.

**16.** Załączniki:

1) formularz ofertowy wraz z oświadczeniem,

2) wzór umowy,

3) klauzula informacyjna,

4) oświadczenie bhp,

5) Koncepcja programowo-przestrzenna rozszerzenia zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego w Kołobrzegu

6) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.09.2023r. wydana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.